Załącznik nr 9 do OIWZ

Nr postępowania: CPK.DOA.261.25.2020

Projekt umowy nr ……………

Zawarta w dniu …………………..  pomiędzy:

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą                            w Warszawie, ul. Podskarbińska 2, posiadającym NIP: 113-19-83-943 oraz Regon: 011217870, zarejestrowanym w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury pod numerem 1/1995, reprezentowanym przez Mirosława Salacha – Dyrektor,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty                               w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu sali wielofunkcyjnej w obiekcie siedziby Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy               Praga-Południe m.st. Warszawy, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie polegającym na wymianie podłogi drewnianej sali wielofunkcyjnej wraz z materiałem oraz  dokonaniem inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej.

- Zakres rzeczowy robót stanowiący przedmiot umowy zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- W zakresie robót do wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby wykonane elementy spełniały zakładaną funkcję oraz te, które wynikają                         z technologii  robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego nawet, jeśli nie były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej zadania.

- Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z opisem robót zawartych w materiałach w prowadzonym postępowaniu – dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia warunków wykonywania robót i nie wnosi zastrzeżeń do ich zgodności,

- przekazane materiały przetargowe uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 listopada 2020 r.

3. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.

§ 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

  - przekazanie Wykonawcy miejsca prac (sali wielofunkcyjnej),

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

  - dokonanie odbioru dokumentacji powykonawczej oraz dokonanie odbioru końcowego wykonanych robót,

  - pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty bez istotnych wad).

- Do obowiązków Wykonawcy przy realizacji robót należy w szczególności:

- zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb,

- staranne i profesjonalne działanie zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz                   z należytą starannością i dbałością o interesy Zamawiającego oraz do bieżącego informowania Zamawiającego o okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy,

- uwzględnienie wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, o ile nie będą one sprzeczne                                z obowiązującymi przepisami prawa,

- prowadzenie dokumentacji budowy w miejscu wykonywania robót,

- w przypadku takiego obowiązku przewidzianego prawem opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą,

- ochrona terenu robót i zaplecza własnym staraniem i na własny koszt,

- na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót,

- rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,  przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom, oraz                         z  uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

- wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia           7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- przedłożenie i uzyskanie zatwierdzenia od Zamawiającego dla harmonogramu rzeczowo-finansowego, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram będzie uwzględniał elementy w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawców (w przypadku ich uczestnictwa                         w wykonywaniu robót),

- przejęcie protokolarnie od Zamawiającego terenu robót, zabezpieczenie terenu robót pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku z wykonywaniem umowy,

- realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania placówki Zamawiającego. Utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska                            i dokonanie stosownych opłat,

- korzystanie z zaplecza oraz z mediów (tj.: energii elektrycznej, wody) udostępnionych przez Zamawiającego przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i ppoż.,

- zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt,

- do dnia odbioru przedmiotu umowy, uporządkowanie zaplecza robót, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, ew. gruzu i śmieci,

- usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie robót i pokrycia kosztów z tym związanych,

- zapewnienie odpowiedniego dozoru prac na sali wielofunkcyjnej, w której nastąpi wymiana podłogi stanowiącej przedmiot zamówienia na własny koszt,

- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania prac,

- wykonanie robót i stosowanie materiałów i urządzeń zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi normami i innymi przepisami oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego OIWZ,

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentów zawierających m.in. potwierdzenie spełnienia zawartych w przepisach wymagań dotyczących wykonanych robót oraz parametrów technicznych zastosowanych materiałów i urządzeń, w tym pomiarów, ocen, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia, o ile są one wymagane przepisami prawa,

- zobowiązanie jako Wykonawcy wytwarzającego odpady do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach,

- zobowiązanie do segregowania, składowania, unieszkodliwienia odpadów oraz ich wywozu na własny koszt,

- zobowiązanie do prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza,

- zobowiązanie do prowadzenia prac budowlano-montażowych zapewniające zakończenie przedsięwzięcia w terminie umownym,

- zobowiązanie do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z podpisaną, w przypadku jego wyboru jako Wykonawcy robót umową,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektu na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz niezbędnych świadectw dotyczących zastosowanych materiałów oraz dokumenty potwierdzające wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów niezbędnych przy odbiorze,

- dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i Urządzeń,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymania placu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie powierzonego terenu prac po zakończeniu robót, powierzonego zaplecza robót, jak również wszelkich terenów zajętych lub użytkowanych przez niego, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac terenów,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia oraz o zaistniałych na terenie wykonywania prac zdarzeniach i wypadkach,

- usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez osoby nadzorujące prace ze strony Zamawiającego w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie                             z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze – pełna dokumentacja powykonawcza,

- ponoszenie odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne (w przypadku ich uczestnictwa w wykonywaniu robót),

- przestrzeganie przepisów BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- Wykonawca w pełni odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych  z wykonaniem przedmiotu umowy,

- usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi,

- wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją robót,

- zapoznanie się i przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w obiekcie CPK oraz zobowiązuje się do bezwzględnego noszenia maseczek na twarzy   oraz dezynfekcji rąk, a także do przestrzegania Procedury Zachowania Bezpieczeństwa                   i Zasad Funkcjonowania Centrum Promocji Kultury w trakcie epidemii COVID-19, której treść wraz z Zarządzeniem nr 1 z dnia 23 czerwca 2020r. Dyrektora Centrum Promocji Kultury, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej umowy,

- przestrzeganie aktualnych obostrzeń i wytycznych wydanych przez GIS,

- przestrzeganie aktualnych obostrzeń sanitarnych,

- zbieranie od osób wykonujących roboty stosownych  oświadczeń o stanie zdrowia,

- Wykonawca w pełni odpowiedzialny jest za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących                z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód,

- zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących                          z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody,

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

§ 4

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na pełen przedmiot umowy przez cały czas trwania robót, o wartości nie mniejszej niż wartość robót zleconych niniejszą umową.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do zawartej umowy z zakładem ubezpieczeniowym i kontroli spełnienia warunków określonych w ust. 1.

- W przypadku nie spełnienia warunków, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczeniowej oraz zdeponować                                     u Zamawiającego kopię w/w dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku gdy w okresie realizacji umowy nastąpi wygaśnięcie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć nową polisę przed terminem wygaśnięcia poprzedniej(starej) polisy na zasadach określonych w ust. 1.

§ 5

## Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich                             za ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy.

## Wykonawca, przy wykonywaniu umowy, ponosi pełną odpowiedzialność                              za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie zobowiązań wynikających                        z  umowy.

§ 6

Sposób wykonania umowy

- Strony ustalają, że przedmiot umowy może być wykonany:

  - w całości przez Wykonawcę,

  - z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie:…………………………

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby  Wykonawca powoływał się w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty określone niniejszą umową, a także zamierzający dokonać jej zmian, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                 z projektem umowy. Dane zawarte w projektach umów lub aneksach zostaną przekazane Zamawiającemu po ich zanonimizowaniu, tj. pozostawiając nazwę firmy Podwykonawcy.

- Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia dostarczenia projektu umowy                                          o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty określone niniejszą umową, a  także projektu jej zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o  podwykonawstwo, lub projektu jej zmian. Zastrzeżenia te w szczególności mogą dotyczyć:

- niespełnienia wymagań określonych w opisie istotnych warunków zamówienia,

- terminu płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- terminu wykonania prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który zagraża terminowi realizacji na dane prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt j niniejszej umowy,

- ceny, która nie może być wyższa niż cena dla danej pozycji określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia dostarczenia mu określonej w ust. 1 umowy, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach nie uwzględnienia zapisów  ust. 2 niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- § 8

- Wysokość wynagrodzenia

- Strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w wysokości: ……………………zł brutto  (słownie: ………… ……………………… złotych), w tym należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest zgodne z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę             w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilościami, cenami oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy                       i obciążą go w całości.

- Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie dostarczonej faktury, w ciągu 21 dni  od daty otrzymania faktury,                               z zastrzeżeniem §8 niniejszej umowy.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swemu bankowi przelać, na wskazane w fakturze konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Wszelkie rozliczenia z podwykonawcami są po stronie Wykonawcy, który zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z wykonanych prac przy ich udziale.

- Wykonawca uzyska od podwykonawcy i następnie przekaże Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury obejmującej należność za roboty wykonane przez podwykonawcę, oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę jego wszelkich zobowiązań wobec podwykonawcy, związanych z realizacją zakresu robót powierzonych podwykonawcy i zafakturowanych daną fakturą Wykonawcy, wraz  z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentowania podwykonawcy przez osobę podpisującą oświadczenie, jeżeli prawo to nie wynika z umowy zawartej                               z podwykonawcą wraz z dowodem zapłaty przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status małego przedsiębiorcy, na podstawie                          art. 4 pkt 5 ustawy z dnia  8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                                   w transakcjach handlowych.

§ 9

Odbiory robót

- Strony postanawiają, że wykonane prace będą potwierdzone odbiorem końcowym przedmiotu umowy.

- Dniem zakończenia robót budowlanych jest data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego o czym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (może być e-mail: sekretariat@cpk/art.pl). Warunkiem uznania terminu zakończenia robót jest konieczność dokonania  odbioru przedmiotu zamówienia bez wad istotnych.

- Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie później niż  w ciągu 3 dni od zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2.

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru robót powołana przez Zamawiającego. Z odbioru będzie sporządzony protokół odbioru. Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego,  przekaże Zamawiającemu certyfikaty, atesty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dokumentację powykonawczą.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

1) istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu   usunięcia wad,

2) nieistotne nadające się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru końcowego, a do

protokołu odbioru zostanie dołączona lista wad odbiorowych wraz z terminem ich

usunięcia,

3) nieistotne nie nadające się do usunięcia, a nie uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie, zgodnie z art. 560 k.c.,

4) istotne, nie dające się usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie, zgodnie z art. 560 k.c.

- § 10

- Postanowienia ogólne

- Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie pełnił Kierownik Organizacyjno- Administracyjny .

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy lub osoba upoważniona.

- § 11

- Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

    - 10% wynagrodzenia brutto, za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

    - 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2,

    - za powierzenie wykonania robót podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia ich Zamawiającemu - w wysokości … % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 2 Umowy za każdy przypadek naruszenia;

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości …% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.2 Umowy za każdy przypadek naruszenia.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego i w terminie

wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu określającym wysokość kary umownej.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia objętego fakturą( lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy) bez powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

- Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust.1, jeśli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że zwłoka lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub siły wyższej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego z należnego wynagrodzenia.

§ 12

Odstąpienie od umowy

Poza przypadkami określonymi w przepisach ogólnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych (§ 11), w tym 
w szczególności:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 dni;

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania wymaganej staranności;

3) jeżeli Wykonawca nie zgłosił Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych powierzenia wykonania ich podwykonawcy;

4) organ egzekucyjny dokona zajęcia wierzytelności Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu,

5) bieżąca kontrola postępu robót budowalnych wykazuje, że nie dojdzie do wykonania Umowy w terminie;

6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego

w terminie do 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.

2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy w przypadku dokonania co najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości Umowy w terminie 30 dni licząc od daty zaistnienia ww. okoliczności.

3. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy - w terminie do 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.                      W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu               z tytułu wykonania części Umowy.

5. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych oraz gwarancji i rękojmi dla robót odebranych przez Zamawiającego pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

§ 13

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres ……. lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi wynosi 2 lata od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie rękojmi i gwarancji stwierdzone przez Zamawiającego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do ostatniego dnia upływu rękojmi lub gwarancji.

- Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady ujawnionej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi w wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie trzeciej usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.

- W sytuacji określonej w ust. 5 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone  w umowie.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez podwykonawców lub innych osób działających w imieniu Wykonawcy oraz na użyte do ich wykonania materiały.

§ 14

- Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne:

- Adres korespondencyjny Zamawiającego: Centrum Promocji Kultury                     w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2,                           03-833 Warszawa; adres e:mail: sekretariat@cpk.art.pl,

- ,Adres korespondencyjny Wykonawcy: ,……………………………; adresy mail: …………………

- Strony ustalają następujące osoby do kontaktu w celu wykonania przedmiotu zamówienia: ze strony Zamawiającego ………………………………………,                              tel. ………………… …………adresy mail: …………………ze strony Wykonawcy: ………………………………………, tel……………..…………………; adresy mail: …………………

§ 15

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych                            w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679                            z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

- Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy (a także jego pracowników).”

§ 16

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,                                            a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone                   do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy- jeżeli umowę zawiera                   w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.               o dostępie do informacji publicznej.

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1,               nie będą podlegały informacje zawarte w niniejszej umowie jak i w jej załącznikach stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa  lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 17

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Strony umowy zobowiązują się do współdziałania, mającego na celu należyte wykonanie przedmiotu umowy.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 20

Wszelkie zaistniałe spory strony będą starały się rozstrzygać w sposób polubowny.                        W przypadku konieczności rozstrzygania sporów na drodze sądowej, mogących wyniknąć               na tle niniejszej umowy, właściwym będzie sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy              i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca